ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении Государственного задания 2020 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Годовой объем, установленный государственным заданием** | **01.10.2020** | **% выполнения** |
| **Кол-во** |
|  | Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос | километр | 20 | 20 | 100 |
|  | Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств. Авиационное патрулирование лесов в зоне лесоавиационных работ на землях лесного фонда Мурманской области | летный час | 377,29 | 377,29 | 100 |
|  | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | штука | 100 | 100 | 100 |
|  | Осуществление функций специализированной диспетчерской службы | единица | 1 | 1 | 100 |
|  | Обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров | единица | 1 | 1 | 100 |
|  | Тушение пожаров в лесах | шт./га | - | 58/320,09 | - |
|  | Создание лесных культур. Посадка стандартным посадочным материалом (сеянцами) под меч Колесова или лопату в соответствии с проектом лесовосстановления | гектар | 158,4 | 158,4 | 100 |
|  | Искусственное лесовосстановление. Посев семян лесных культур в соответствии с проектом лесовосстановления | гектар | 130 | 130 | 100 |
|  | Рубки ухода за лесами путем осветления, прочистки | га/м3 | 20/140 | 20/140 | 100 |
|  | Обработка почвы ручным способом | гектар | 78 | 78 | 100 |
|  | Обработка почвы механизированным способом | гектар | 210,4 | 210,4 | 100 |